Receipts Validation AI API

תוכנית עבודה מפורטת לפי חודשים

תאריך הכנה: היום

אוקטובר 2025 – הקמת API מתועד ומוכן להדגמה

• הקמת תשתית פרויקט NestJS וארכיטקטורת שכבות.

• הגדרת חוזי שימוש (DTOs, מבני קלט/פלט).

• מימוש נקודות קצה ראשוניות (Mock): /receipts ,/validate ,/receipts/{id}.

• כתיבת OpenAPI Spec + יצוא Swagger HTML.

• העלאת גרסה ראשונית לסביבת ענן.

נובמבר 2025 – שילוב OCR בסיסי והצלבת נתונים ראשונית

• שילוב שירות OCR ועטיפתו תחת ממשק אחיד.

• עיבוד טקסט ראשוני: ניקוי רעש, חלוקה לשדות.

• השוואה בין נתוני OCR למטא־דאטה שהוזן.

• החזרת תוצאה: תקין / לא תקין / לא קריא.

• בדיקה על קבלות לדוגמה.

דצמבר 2025 – מנוע חוקים מורחב וזיהוי חריגות

• בניית מנגנון Rules הניתן להרחבה.

• הגדרת סט חוקים לפי קטגוריות הוצאה (כיבוד, נסיעות, חניה וכו׳).

• סימון מקרים חשודים ברמת Confidence ולא כשגיאה.

• טיפול בכשלי OCR והחזרת תשובות מסבירות.

• בדיקות אינטגרציה רחבות והפקת דוח.

ינואר 2026 – אינטגרציה מלאה מול TIKTAK והצגת POC

• אבטחת הגישה ל־API לפי כתובות מורשות.

• מימוש Connector בין TIKTAK ל־API.

• בדיקות End‑to‑End על זרימת נתונים מלאה.

• הדרכת משתמשים פנימיים והעברת ידע.

• הצגת POC עובד ושיחות סיכום.